KONCEPT UPRAVLJANJA PROJEKTOM

RAZVOJ KONCEPTA UP

Razlozi za osnivanje

Velika složenost i kompeksnost

Ograničeno vreme i resursi

Racionalno upravljanje

Nastao je sredinom 50 ih u SAD

Zasnovan je na iznalaženju takve organizacione forme koja će omogućiti primenu naučnih metoda i tehnika planiranja, i kontrole  koje će obezbediti najefikasno korišćenje raspoloživih resursa u realizaciji projekta.

Primenjuje se u svim vrstama projekata

Razvijeni programski paketi za podrčku

U Jugoslaviju stiže krajem 60 ih

Definisanja KUP

Projekat poduhvat koji se preduzima radi ostvarenja postavljenih ciljeva sa ograničenim vremenom itroškovima.

Funkcionalni (klasični ) pristup nije bio adekvatan pa se ukazala potreba za iznalaženje novog koji je zasnovan na primeni metoda planiranja i kontrole kao inove organizacije

Upravljanje projekzom predstavlja naučno zasnovan i u praksi potvrđen koncept kojim se uz pomoć odgovarajućih metoda organizacije planiranja i kontrole vrši racionalno usklađivanje svih potrebnih resursa  i koordinacija obavljanja potrebnih aktivnosti da  bi se određeni projekat završio nanajefikasniji način.

Upravlj.

projektom

Cilj

Planiranje

Organizacija

Kontrola

Rezultat

Vreme

Troškovi

Struktura

Vreme

Resursi

Troškovi

Funkcije

Personal

Instrukcije

Povetanost

Rezultat

Vreme

Troškovi

Opšti model UP

Osnovne karakteristike KUP

Organizacija za UP

IS za UP

Primena TMP

Osnovni KUP

Proističe iz specifičnosti IP

Složenost

Velika sredstva koja se ulažu

Veliki broj učesnika

Dugo vreme izgradnje.

Pored organizacije i IS sastoji se iz faza upravljanja kao što su planiranje, realizacija, pračenje i kontrola.

Elementi realizacije

Vreme

Resursi

Tročkovi.

P

R

O

J

E

K

T

N

I

Ti

I

M

Planiranje Realizacije

Praćenje Realizacije

Kontrola realizacije

Vrene

Resursi

Troškovi

WBS

Ključ dog

Proc. Vrem. Akt.

Vrem. Plan

Izv. O napred radova

Izv. O

Ključ. dog

Procena

RS

MaterijalaRaspored RS

Izv. Ostanju

zaliha

Procena Troš akt.

Projekt

Izveštaj

O trošk.

Aktivn

O Projekt.

Šematski prikaz KUP

Investicioni Projekat

Faze KUP

- Određivanje cilja UP

- Definisanje organizacije za UP

- Definisanje strukture projekta

- Definisanje sistema planiranja i praćenja projekta

- Planiranje vremena realizacije projekta

- Planiranje i nivelisanje resursa

- Planiramke troškova

- Praćenje i kontrola vremena

- Praćenje i kontrola resursa

- Praćenje i kontrola troškova

- Izveštavanje o toku realizacije

- Izveštavanje o zastojima

- Aktualizacija planova

- Simuliranje rezultata i zatvaranje projekta.

Funkcionalni PM (specijalizovane oblasti Menadžmenta)

- Upravljanje obimom projekta (usmeravanje prema ciljevima)

- Upravljanje vremenomb (po fazama uz operativno planiranje)

- Upravljanje troškovima

- Upravljanje kvalitetom

- Upravljanje ugovaranjem

- upravljanje nabavkom

- upravljanje Lj. Resursima

- Upravljanje komunikacijama

- Upravljanje konfliktima

- Upravljanje promenama

- Upravljanje rizikom

Nove tendencije u razvoju PM

Projektno upravljanje

Projektno orijentisana organizacija

Multiprojektno upravljanje

Virtuelni project management

Projektno upravljanje

Priprema za primenu

Projektna ili matrična organizacija

Timski rad

Projektna i organizaciona kultura

Uvođenje KUP

Projektno orijentisana organizacija

Je ona koja koristi PM za upravljanje svojim poslovima.

Bazirana je na istovremeno upravljanje većim brojem projekata.

Može se odnositi na upravljanje delom ili celokupnim preduzećem. Zasniva se na program menadžmentu odnosno multirojektnom upravljanju.

Osnovne krakteristike

- Upravljanje pomoću projekata je strateško opredeljenje

- Privremena forma

- Stalne organizacije za povezivanje procesa

- skup više projekata

- zahteva posebnu kulturu PM

- Projektno orijentisana

Program menadžment

Više nezavisnih projekata

Program, cilj programa, projekti u okviru programa Program razvoja preduzeća koji se sastoji iz

- osvajanja novog tržišta

- izgradnju novog pogona

- poboljšanja postojećeg proizvoda

- i dr.

Virtuelni PM

http://vets.bizhat.com