Vrste timova

1. Stalni i

2. Privremeni

Prema Yukl podelua se vrši na:

- Funkcionalne timove

- Multifunkcionalne

- Samoupravne

- Samodefinišuće

- Timove top menadžmenta

Podela je izvršena sa stanovišta članova tima da utiču na definisanje misije, ciljeva i radnih procedura, trajanja tima i stabilnost članova tima, kao i autoriteta vođe tima i dr.

1. Funkcionalni timovi

Su timovi koji obavljaju specifične i specijalne  zadatke iz iste funkcionalne oblasti (sportski timovi, timovi za specijalne zadatke u vojsci i policiji kao i timovi za hitne intervencije, kao što su vatrogasni i timovi za hitnu pomoć, posade i sl.

Obično dugo traju, a članovi tima imaju relativno stabilne pozicije. Na čelu tima je lider sa formalnim ovlašćenjima u upravljanju timom uz učešće ostalih članova. Lider upravlja poslovima unutar tima ali ujedno koordinira rad sa ostalim delovima organizacije.

Uslovi za efikasan rad funkcionalnih timova:

- Motivisanost člnova tima

- Obučenost

- Razumljivost zadataka i uloga članova tima

- Organizovanost

- Stepen povezanosti i koordinacije rada članova tima

- Raspoloživost potrebnim resursima

- Inostrane veze

- Politička podrška.

2. Multifunkcionalni timovi

koriste se kada je potrebno da se poboljša koordinacija nezavisnih aktivnosti između različitih specijalizovanih jedinica u okviru iste organizacije.

Formira se od predstavnika svih organizacionih jedinica koje su uključene u realizaciji projekta, kao i predstavnika izvan organizacije koji su uključeni u dati projekat (konstruktori, projektanti, konsultanti, dobavljači, kupci i dr.)

Tipičan primer multiprojektnog tima jste tim za razvoj novog proizvoda. Uvođenje novog IS,,uvođenje sistema kvaliteta, planiranje i izvođenje reklamne kampanje, izvođenje konsultantskih projekata i sl.

Obično su privremenog karaktera gde članovi tima mogu biti istovremeno članovi  jedne funkcionalne jedinice u preduzeću ili članovi više multifunkcionalnih timova.

Problemi upravljanja MF timom:

- Teška koordinacija članova

- Prioritet u izvršavanju zadataka od strane članova

- Nepodudarnost ciljeva OJ i MFJ

- Konflikti između rukovodioca FJ i MFJ

- Velika veština od strane rukovodioca MFJ

- Rukovodilac tima ima formalno vođstvo i postavlja ga više rkovodstvo.

3. Samoupravni timovi

Kod ovih timova odgovornost i autoritet se sa rukovodioca prenosi na članove tima.  Formiraju se za obavljanje uhodanih poslova i zadataka koji se ponavljaju.

Funkcionisanje ST zasnovano je na matričnoj podeli odgovornosti i nadležnosti članova.

Matična organizacija određuje misiju, obim aktivnosti i budžet S timova.

ST imaju nadležnost i odgovornost za dostizanje ciljeva, standarde kvaliteta, za raspodelu posla, određivanje vremena i tehnologije izvršenja posla, nabavku materijala, odnose sa kupcima i dobavljaćima, procenu učinka članova tima isl.

Prednost nema potreb za menadžerom i manje administrativnih poslova.

Interni postavlja ga matična OJ ili ga niraju članovi tima i eksterni lideri lideri konsultanti, treneri

Uslovi za uspešno obavljanje poslova ST

- jasno definisani ciljevi

- složeni i merljivi zadaci

- mala veličina i stabilno članstvo u timu

- značajna ovlašćenja isloboda izbora

- pristup informacijama

- odgovarajuća priznanja i nagrađivanje

- podrčka vrhovnog rukovodstva

- kompetentan eksterni lider

- dekvatne međuljudske veštine.

4. Samodefinisani timovi

sa najvećim stepenom autonomije i ovlašćenja. Imaju status posebnih preduzeća koje može samostalno donositi odluke za poslovanje manjeg preduzeća.

Mogu donositi odluke o kupovini materijala, da posluju sa kupcima i dobavljačima, definišu radne procedure i vremenske planove, otpuštaju članove, da ih nagrađuju isl.

Kod većih organizacija matična OJ zadržava pravo odlučivanja kod većih kupovina mašina i opreme, uvođenja novih proizvoda i usluga, zajedničkih ulaganja isl.

Timovi zop menadžmenta

Čine članovi vrhovnih menadžera koji zajednički upravljaju nekim preduzećem ili organizacijom. (generalni direktor ili predsednik kompanije sa svojim pomoćnicima).

Model se primenjuje kod velikih i složenih sistema.

© http://vets.bizhat.com