8. 	UPRAVLJANJE KVALITETOM 	PROJEKTA

8.1. 	Uvodne napomene

Upravljanje kvalitetom se mo�e definisati kao deo procesa UP koji obezbe�uje da se realizacija projekta izvr�i bez odstupanja od propisanog standarda kvaliteta.

Faze UKP su:

- planiranje potrebnog kvaliteta projekta

- organizovanje izvo�enja kontrole kvaliteta

- pra�enje izvo�enja kontrole kvaliteta na projektu

- zavr�na kontrola kvaliteta na projektu

8.2. Funkcije upravljanja KKP (kontrole kvaliteta projekta)

Osnovne funkcije UP prema PMI su:

1. upravljanje obimom

2. upravljanje vremenom

3. upravljanje tro�kovima

4. upravljanje kvalitetom.

Osnovne komponente funkcije kvaliteta UP su:

1. globalna filozofija kvaliteta (organizovanje svih u�esnika)

2. obezbe�enje kvaliteta (ciljevi, koncepti, standardi, resursi)

3. kontrola kvaliteta (utvr�ivanje, analiza, izve�tavanje, akcije).

1. Globalna filozofija kvaliteta sadr�i:

a) definiciju

b) koncepciju

c) nadle�nosti

d) izvr�enje

e) uskla�enost-zahtevi-tr�i�te.

2. Obezbe�enje kvaliteta sadr�i:

a) funkcije integracije kvaliteta

b) zahteve kvaliteta

c) pru�anje kvalitetnih usluga klijentima

d) ocenu kvaliteta

8.3.  Upravljanje kvalitetom projekta			1

Upravljanje kvalitetom projekta planiranje , izvo�enje, pra�enje izvo�enja i merenje kontrole kvaliteta:

1. projektovanja

2. materijala i opreme

3. izvo�enja (izgradnja i monta�a)

4. ispitivanja i prijema.

Svaki izvo�a� treba da pokrije svoj delokrug poslova u okviru projekta tra�enim kvalitetom a glavni izvo�a� da objedini i obezbedi tra�eni kvalitet.u PROJEKTU.

Upravljanje kvalitetom projekta u fazi projektovanja podrazumeva utvr�ivanje projektnih zahteva, propisa i standarda

U slu�aju da projekat izvodi ve�i broj izvo�a�a potrebno je odrediti na�ine njihovog komuniciranja, saradnje, koordinacije i spajanje projektne dokumentacije u jednu celinu, zatim obaveze i odgovornosti.

8.4. Sistem obezbe�enja kvaliteta projekta

usmeren je na smanjenje mogu�nosti nastajanja gre�aka i problema i na stvaranju svih potrebnih uslova da bi se ostvario zahtevani kvalitet proizvoda ili usluga.

Kvalitet se defini�e kao skup svojstava i karakteristika nekog proizvoda ili usluga koje imaju uticaja na sposobnost istog da zadovolji odre�ene potrebe.

U�esnici sistema kvaliteta:

- Sbi ljudi

- Sve organizacione jedinice

- Svi postupci

- Sve funkcije.

Odnos kvalitet- tro�kovi

Dokaz realnog kvaliteta kod projekta su:

1. procedure

2. dokumentacija

3. sertifikacija (atest)

4. kontrola saobrazmosti.

Procedure predstavljaju dokumenta u kojima su prikazani svrha i predmet aktivnosti, kao i na�in njihovog obavljanja.

Dokumentacija predstavlja evidenciju rezultata obavljenih ispitivanja.

Sertifikacija predstavljaju dokument u kome se navodi da je odre�en proizvod ili usluga ura�en u skladu sa zahtevima.

Kontrola saobrazmosti daje objektivni dokaz kontrole projekta.

priru�nik za kvalitet defini�e:

- politiku

- procedure

- postupke

priru�nik za kvalitet sadr�i:

- izjavu o politici

- nadle�nost i odgovornost

- organizaciju

- osnovne procedure

- spisak procedura.

Program kvaliteta preduze�a predstavlja skup aktivnosti, sredstava i doga�aja koji omogu�ava realizaciju sistema kvaliteta nekog preduze�a.

Plan kvaliteta je detaljniji od programa i sadr�i konkretne postupke, sredstva i aktivnosti koje treba primeniti u okviru nekog projekta.

sistemkvaliteta projekta obuhvata obezbe�enje kvaliteta:

1. projektovanja

2. nabavke

3. monta�e i

4. izgradnje.

UPRAVLJANJE KVALITETOM PROJEKTA	1

http://vets.athost.net